微信小程序“连锁商店”

项目计划文档

开发小组成员：

康玉健，崔嘉麟，赵子安，孙瑷

文件修改记录

| NO. | 修改后 版本号 | 修改的 页码及条款 | 修改类型、原因及说明 | 修改 | 审核 | 批准 | 修改生效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V1.0 | 全文 | 创建 | 孙瑷 |  |  | 2019.6.30 |

目    录

1 简介	4

1.1 目的	4

1.2 适用范围	4

2 项目概述	4

2.1 项目基本情况	4

2.2 项目背景	4

2.3 项目范围	5

2.3.1 项目范围概述	5

2.3.2 项目目标	6

2.3.2.1 工期目标	6

2.3.2.2 成本目标	6

2.3.2.3 质量目标	6

2.3.2.3.1 软件开发流程符合度	6

2.3.2.3.2 项目进度	6

2.3.2.3.3 项目质量	7

2.3.2.3.4 项目宏观执行	7

2.3.3 交付件	7

简介

  - 目的

本项目计划的目的：

- 指导项目的执行；

- 促进项目的沟通；

提供项目控制和项目绩效测量的基准；

  - 适用范围

本项目计划适用于软件工程小学期：连锁商店微信小程序开发使用。本文档将供小组所有成员及小组干系人使用。本计划文档基于《连锁商店需求文档》。

项目概述

  - 项目基本情况

a) 待开发的小程序的名称: 连锁商店小程序 b) 任务提出者:孙瑷，康玉健，崔嘉麟，赵子安 c) 软件开发者: 孙瑷，康玉健，崔嘉麟，赵子安 d) 本程序为基于微信小程序开发技术、springboot应用的开发实践 e) 单位：北京工业大学信息学部软件学院

  - 项目背景

A是一家刚刚发展起来的小型连锁商店，其前身是一家独立的小百货门面店。原商店只有收银部分使用软件处理，其他业务都是手工作业，这已经不适应其业务发展要求。 目前顾客排队现象严重，导致流失客源；其次，商品种类繁多，无法掌握库存情况，商品积压，缺货和报废的情况上升。 为了降低成本，吸引顾客，增强竞争力的同时保持盈利水平，决定向软件公司B定制开发一套连锁商店管理小程序。此小程序为独立小程序，全部内容自含，可转发，不占内存。

项目范围

项目范围概述

项目目标

工期目标

连锁商店微信小程序的开发于2019年6月24日开始，7月5日结束，历时2周。

成本目标

1. 在系统使用6个月后，商品积压、缺货和报废的现象要减少50%。

2. 在系统使用3个月后，销售人员工作效率提高50%。

3. 在系统使用6个月后，店铺需要的员工数量要减少15%，以降低成本。

4. 在系统使用6个月后，平均10000元销售额的库存成本要减少15%。

5. 在系统使用6个月后，销售额度要提高10%-40%，预估计是20%左右。

质量目标

项目考核指标为软件开发流程符合度、项目进度、项目成本、项目质量、项目宏观执行的规范性5个部分。

软件开发流程符合度

项目过程和程序错误解决率达到100%；

项目进度

项目阶段偏差控制在±20%；

项目整体进度偏差控制在±20%；

项目质量

规模偏差不超过20%；

工作量偏差不超过20%；

成本偏差不超过20%；

连续两周发现的bug数小于或等于5个/每周，或者最后一轮执行测试发现的错误数等于或少于每千行代码1个

交付件

| 序号 | 交付的工作产品名称 | 交付阶段 | 交付标准 | 交付确认人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求计划 | 项目启动 | 软件设计相关标准 |  |
| 2 | 源代码 | 开发 | 软件开发相关标准 |  |
| 3 | 测试报告 | 开发 | 软件开发相关标准 |  |
| 4 | 可执行程序 | 上线 | 软件开发相关标准 |  |
| 5 | 总结报告 | 上线 | 软件开发相关标准 |  |

项目约束

在前述的工期、成本、范围内实施项目。

项目假设

项目组成员在即日起一周内全部到位；

项目组成员对项目用到的技术非常熟练。

项目组成员期间不会发生工作变动。